PROJECT HANDOFF

Cheat Menu Pro

Итоги разработки, открытые проблемы и маршрут beta16 → beta20

Дата среза: 19 августа 2026

Последняя сборка: v0.3 beta16-pre2.1 — Fleet Localization Hotfix

База: Workshop 3717461054 · локальный snapshot Victoria 3 1.13.*

Статус: Статический QA: PASS · runtime-приёмка beta16: ожидается

Назначение: Самодостаточный контекст для продолжения в новом чате

# 1. Короткий вывод

Где мы сейчас Проект прошёл основную миграцию интерфейса в единую Workspace и находится на этапе финализации beta16 — «Дипломатия и суверенитет». Последняя сборка beta16-pre2.1 статически чистая; перед переходом к beta17 нужен короткий, но формальный runtime-gate в Victoria 3.

- Главная UI-архитектура уже сложилась: один вход в Workspace, фиксированная навигация и строка результата, четыре профильные компоновки 90/100/115/130.

- Длинные пояснения больше не занимают рабочую область: короткая подпись → составная hover-подсказка → закрепляемая прокручиваемая справка.

- Экономика, области, население, политика, армия/флот и дипломатия перенесены в единый UX-контракт без массового переписывания уже работающих эффектов.

- Открытый gate: проверить исправление локализации флота и новые экспертные операции членства в Power Bloc в игре, включая негативные сценарии, тик и save/load.

- После beta16 логичный маршрут остаётся прежним: beta17 Army Final → beta18 Navy Final → beta19 Technology 2.0 → beta20 Special & Quick.

# 2. Зафиксированная база проекта

| Параметр | Зафиксированное значение |
| --- | --- |
| Workshop-мод | Cheat Menu Pro, ID 3717461054 |
| Исходный архив | 529340(1).zip; используется поддерево 529340/3717461054 |
| Поддерживаемая база | Victoria 3 1.13.* из локального manifest; перенос на другую версию требует нового compatibility audit |
| Формат выпуска | Накопительный overlay поверх копии исходного Workshop-мода |
| Последний ZIP | cheat_menu_pro_v0.3_beta16_pre2_1_fleet_localization_hotfix_ru.zip |
| SHA-256 | 95e6b5e225a8652d29892e772b8e7df16fe757495f199e011ccc94faf5c75a01 |

Важно: сетевые материалы используются как справка, но для реализации приоритет имеют локальный snapshot, текущий dump scripting surface и фактический runtime-тест.

# 3. Что уже сделано

| Этап | Результат | Состояние |
| --- | --- | --- |
| beta15.2 | Global Workspace Shell; Target Center; отдельные reflow-профили 90/100/115/130; минимум 12 pt и крупные основные контролы. | Готово |
| beta15.2.1 | Восстановлен полный 5 387-строчный B4 ScriptedGui; сохранены обе финализации transfer fleet; введён полный overlay QA. | Готово |
| beta15.3 | Экономика 2.0 в Workspace: Деньги / Модификаторы / Собственность; 46 endpoint’ов; fixed result footer. | Готово |
| beta15.3.1 | Старый фиксированный tray удалён; оставлена одна кнопка «РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ»; длинные пояснения перенесены в tooltip/help. | Принято |
| beta15.3.1.1 | Исправлено переполнение текста на странице «Интерфейс»; техническая строка перенесена в справку. | Runtime PASS |
| beta15.4 | «Области и сооружения 2.0» и Staffing в Workspace; 56 зданий, 19 resource-capable объектов; операции, пресеты, занятость. | Готово |
| beta15.5 | «Население и общество 2.0» в Workspace; 4 вкладки, 59 endpoint’ов, подтверждение массовой смены идентичности. | Готово |
| beta15.5.1 | Категории зданий: Все + 6 функциональных фильтров; 56 зданий распределены без пропусков и дубликатов. | Готово |
| beta15.6 | «Политика и персонажи 2.0»; 5 вкладок, 86 endpoint’ов, предупреждения опасных действий и fixed feedback. | Готово |
| beta15.7 | Армия и флот в Workspace; 5 военных поверхностей, 44 scroll-layout и 32 help-layout; технологические gates и ручной attach десанта обозначены явно. | Готово |
| beta15.8 | Сведение Workspace: один launcher, общий Help, безопасный Home reset, единое закрытие; legacy-панели скрыты, но сохранены в исходниках. | Готово |
| beta16-pre1 | «Дипломатия и суверенитет»: 5 вкладок, 58 проверенных действий, явные отрицательные результаты, 24 help-layout. | Static PASS |
| beta16-pre2 | Два экспертных forced-join действия Power Bloc с одноразовым подтверждением и post-check; всего 60 дипломатических действий. | Runtime ожидается |
| beta16-pre2.1 | Исправлен двойной UTF-8 BOM в RU/EN Fleet Builder; добавлен gate на BOM и языковой заголовок во всех 32 активных файлах локализации. | Runtime ожидается |

# 4. Текущий функциональный охват

| Домен | Что находится в Workspace | Контракт / объём |
| --- | --- | --- |
| Цели и интерфейс | Target Center, профили плотности, общий Help, Home reset, fixed footer. | 4 профиля; одна видимая точка входа |
| Экономика | Деньги, модификаторы, собственность и инвестиционная политика. | 46 endpoint’ов |
| Области | Здания, ресурсы, пресеты, кадровый резерв и занятость, категории. | 56 зданий; 19 resource-capable; 6 категорий + «Все» |
| Население | Население, профессии, благосостояние, общество. | 59 endpoint’ов |
| Политика | Правительство, персонажи, IG, законы, безопасная часть Power Bloc. | 86 endpoint’ов |
| Армия и флот | Builders, templates, controls, Fleet Builder/Designer, amphibious workflow. | 267 endpoint’ов по release-описанию; 239 ссылок в текущем Workspace-gate |
| Дипломатия | Отношения, субъекты, договоры, суверенитет, Power Bloc. | 60 аудированных действий |

Уточнение, которое стоит не потерять Военная метрика сейчас записана двумя способами: 267 уникальных endpoint’ов в release-манифесте и 239 endpoint-ссылок, которые проверяет текущий Workspace validator. Это не подтверждённая функциональная ошибка, но перед beta17 нужно унифицировать определение метрики и документацию, чтобы отчёты не выглядели противоречиво.

# 5. Принятые решения по UI/UX

- Старый tray больше не является рабочей навигацией: в legacy-меню остаётся одна стабильная кнопка, открывающая Workspace.

- Профили 90/100/115/130 — отдельные безопасные компоновки, а не непроверенное динамическое масштабирование корневого контейнера.

- Критический статус цели, предупреждение и результат операции всегда видимы; справка не может быть единственным местом для важного состояния.

- Длинные тексты не занимают основной viewport: short label → tooltip → pinned scroll-help.

- Только содержимое вкладки прокручивается; навигация, цель и нижняя строка результата остаются закреплёнными.

- Опасные и массовые действия получают постоянное предупреждение и/или явное подтверждение; silent no-op запрещён.

- Смена категории, справки или вкладки не должна случайно менять gameplay-state. UI reset очищает UI-контекст, но сохраняет профиль и игровые цели.

- Legacy-панели физически удаляются последними — после parity-аудита и runtime-приёмки новых маршрутов.

# 6. Подтверждённый QA

| Проверка последней сборки | Результат |
| --- | --- |
| Полный base + overlay | PASS |
| GUI/common с проверкой скобок | 108 файлов; ошибок 0 |
| Уникальные GUI → ScriptedGui ссылки | 10 136; отсутствующих 0 |
| CMP ScriptedGui → effect ссылки | 340; отсутствующих 0 |
| Дипломатические действия в Workspace | 60; profile parity PASS |
| Видимые Workspace localization keys | 381; отсутствующих 0 |
| Активные RU/EN localization files | 32; ровно один BOM и корректный header |
| Ошибки / предупреждения accessibility validator | 0 / 0 |
| SHA-256 последнего ZIP | 95e6b5e225a8652d29892e772b8e7df16fe757495f199e011ccc94faf5c75a01 |

Граница доказательства: статический PASS подтверждает структуру, ссылки, локализацию, детерминизм и layout-инварианты, но не доказывает реальный рендер кириллицы, клики, игровой эффект, тик и persistence.

# 7. Известные проблемы и ограничения

| Приоритет | Проблема / риск | Что делать |
| --- | --- | --- |
| P0 | beta16-pre2.1 ещё не имеет зафиксированного runtime PASS после последнего hotfix. | Полностью перезапустить игру; проверить Fleet localization и Power Bloc forced join; затем тик и save/load. |
| P1 | Обычное приглашение в Power Bloc, выход, principles и leverage отложены. | Не открывать как безопасные действия без подтверждённого scope, негативных состояний и persistence. |
| P1 | Локальные старые кнопки «пригласить» фактически выполняют прямой join, а не обычное приглашение. | Оставить скрытыми; не возвращать misleading label. |
| P1 | Статический валидатор не видит фактическое переполнение текста, hover и игровые переходы. | Проверять 2560×1080 и 3440×1440, профили 90/100/115/130, RU-тексты и scroll. |
| P1 | Baseline зафиксирован на Victoria 3 1.13.*; новые версии игры и provider-моды могут изменить ID/scope/prerequisites. | Перед новой поддерживаемой версией выполнить compatibility audit и обновить adapters. |
| P2 | Legacy fallback-панели остаются в исходниках и увеличивают стоимость сопровождения. | Удалять только после beta20 и общего parity/runtime smoke. |
| P2 | Военная статистика 267 vs 239 описана разными метриками. | В beta17 формализовать: registered/reused endpoints против audited Workspace refs. |

# 8. Непосредственный следующий gate: beta16 Final

Рекомендация: не начинать beta17, пока следующие проверки не получат явный PASS. Если находится дефект, выпускать узкий beta16-pre2.2 без добавления новой механики.

- Установить beta16-pre2.1 поверх чистой копии базы 3717461054 и полностью перезапустить Victoria 3.

- Workspace → «Армия и флот» → «Флот»: проверить заголовок, цель, пять типов кораблей, количества, действия, presets и tooltip; сырых CMP_FLEET_* быть не должно.

- Открыть «Планы флота» и убедиться, что соседняя локализация не регрессировала.

- Power Bloc: успешно включить державу игрока в отмеченный блок и отдельно отмеченную страну в отмеченный блок.

- Проверить отрицательные состояния: блок не выбран; страна не выбрана; страна уже состоит в блоке; движок отклоняет вступление.

- Проверить сброс одноразового подтверждения после действия, смены вкладки, очистки результата и закрытия Workspace.

- Промотать минимум один день и выполнить save/load; членство и результаты не должны расходиться с фактическим состоянием.

- Выполнить короткий regression smoke остальных 58 дипломатических действий и четырёх операций cohesion.

- Зафиксировать разрешение, UI Scale, профиль Workspace, screenshot и наблюдаемый результат.

## Критерий выхода beta16

Beta16 можно считать финальной, если статический QA остаётся с 0 ошибок/предупреждений; Fleet localization загружается после чистого перезапуска; обе membership-операции и все негативные состояния дают честный результат; тик и save/load проходят; известные ограничения записаны в changelog.

# 9. Основной roadmap после beta16

| Версия | Цель | Основные задачи | Выходной gate |
| --- | --- | --- | --- |
| beta17 | Army Final | Финальный аудит Army Builder, formations, mixed templates, controls, массовых целей; унификация результатов и Target Core; согласование метрики 267/239. | Technology gates; состав после тика; save/load; нет недокументированных подстановок. |
| beta18 | Navy Final | Fleet Builder/Designer, transfers и amphibious workflow; чётко отделить автоматизируемое от ручного attach армии к флоту. | Флот до/после тика и save/load; transfer обеим сторонам; documented manual step. |
| beta19 | Technology 2.0 | Новый технологический/культурный контроллер, provider-aware каталоги, безопасные операции и точная терминология. | Prerequisites, provider detection, RU/EN parity; обход прогресса только в явно обозначенном Expert mode. |
| beta20 | Special & Quick | Высокочастотные и специальные действия, diagnostics, очистка, risk tiers, единый review для опасных операций. | Подтверждения, отрицательные сценарии и быстрый smoke каждого endpoint. |
| После beta20 | Vanilla CMP Rework | Проверить каждую legacy-функцию по цепочке label → tooltip → SGUI → effect/modifier → scope → persistence → result. | Каждая функция: сохранить, исправить, заменить или удалить с доказательством. |

# 10. Что можно улучшить после основного roadmap

| Приоритет | Идея | Польза |
| --- | --- | --- |
| P1 | Поиск, фильтры и избранное в больших каталогах | Быстрее находить здания, юниты, страны и действия без уплотнения UI. |
| P1 | Единый экран подтверждения риска | Перед SET/recreate, удалением, банкротством и массовыми операциями показывает цель, действие и последствия. |
| P1 | Сохранение UX-профиля между игровыми сессиями | Убирает повторную настройку; сначала нужно подтвердить безопасное хранение. |
| P1 | Структурированный bug-report шаблон | Версия, разрешение, UI Scale, профиль, target, действие, тик, save/load и screenshot — быстрее воспроизводить дефекты. |
| P2 | Schema validation registries | Ловит обязательные поля, типы, уникальность ID и localization contract до codegen. |
| P2 | Release/CI automation | Детерминированные codegen checks, overlay QA, BOM/localization lint, SHA, changelog и упаковка без ручных пропусков. |
| P2 | Compatibility matrix и adapters | Версионированная поддержка Victoria, CMF, Tech & Res и других providers. |
| P2 | Performance profiling | Контроль времени открытия, больших generated GUI и тяжёлых IsShown/trigger chains. |
| P3 | Контекстное onboarding/help | Сохраняет чистый экран для эксперта и помогает новичку по запросу. |
| P3 | Визуальная полировка | Иконки, состояния, цвета и единая тема после стабилизации механики. |

Это backlog возможностей, а не обещанная часть beta16–beta20. Подключать их лучше после стабилизации основных доменов, иначе возрастёт риск смешать UX-полировку с механическими регрессиями.

# 11. Правила, которые нельзя потерять при продолжении

- Каждый этап начинается с сохранения предыдущего runtime PASS; layout-hotfix не смешивается с новой механикой.

- Registry — источник истины; генераторы детерминированы и проходят --check без diff.

- 0 отсутствующих GUI→SGUI и SGUI→effect ссылок; 0 duplicate cmp_*; скобки и локализация — PASS.

- RU/EN parity обязательна; локализационные файлы имеют ровно один UTF-8 BOM и корректный языковой заголовок.

- No silent no-op: неверная цель, scope или условие должны давать явный локализованный результат.

- Неподтверждённый public scripting surface не угадывается. Если безопасного effect нет — read-only или честный manual step.

- Опасный exact SET зданий может сбрасывать runtime-состояние; предупреждение и отдельный save/load тест обязательны.

- Выпуск всегда содержит changelog, QA summary, известные ограничения, ZIP и SHA-256.

# 12. Предлагаемые ответы по трём открытым решениям

| Вопрос | Предлагаемый default | Когда менять |
| --- | --- | --- |
| Считать ли beta16 завершённой? | Нет, пока beta16-pre2.1 не получила runtime PASS. | После полного Fleet + Power Bloc checklist и save/load. |
| Объединять ли beta17 и beta18? | Нет; Army Final и Navy Final оставить отдельными этапами. | Только если оба runtime-набора уже стабильно проходят и отчётность остаётся раздельной. |
| Добавлять ли principles/leverage сейчас? | Нет; оставить вне beta16 Final. | Только после доказанного scope, DLC/slot/cooldown поведения, негативных сценариев и persistence; иначе — отдельный явно экспериментальный Expert mode. |

# 13. Готовый контекст для нового чата

Скопировать текст ниже вместе с последней сборкой и этим документом:

PROMPT ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ Продолжаем проект Cheat Menu Pro. База: Workshop 3717461054, локальный snapshot Victoria 3 1.13.*, исходник 529340(1).zip. Последняя сборка: v0.3 beta16-pre2.1 Fleet Localization Hotfix, SHA-256 95e6b5e225a8652d29892e772b8e7df16fe757495f199e011ccc94faf5c75a01. Статический QA PASS: 108 brace-checked файлов, 10 136 GUI→SGUI refs без пропусков, 340 CMP SGUI→effect refs без пропусков, 32 RU/EN localization files с корректным BOM/header, 0 UI errors/warnings. Workspace уже объединяет цели, экономику, области, население, политику, армию/флот, интерфейс и дипломатию; одна точка входа, профили 90/100/115/130, long text вынесен в tooltip/pinned help, legacy fallback сохранён в исходниках. Ближайшая задача: runtime-приёмка beta16-pre2.1 — Fleet localization после полного рестарта, два forced Power Bloc join, негативные состояния, reset подтверждения, тик и save/load. Если PASS — оформить beta16 Final и перейти к beta17 Army Final; если нет — только узкий beta16-pre2.2 hotfix. Не добавлять обычное приглашение/выход/principles/leverage без подтверждённого scope и persistence. Каждый результат отдавать списком исправлений, ZIP + SHA-256, QA summary и известными ограничениями.

# 14. Источники и опорные артефакты

Локальный проект: README_RU.md, integration_manifest.json, QA_REPORT.json и docs/* в beta16-pre2.1

Исходный roadmap: Cheat_Menu_Pro_Project_Overview_Roadmap_RU(1).docx

Victoria 3 Wiki — Localization: https://vic3.paradoxwikis.com/Localization

Victoria 3 Wiki — Treaty modding: https://vic3.paradoxwikis.com/Treaty_modding

Victoria 3 Wiki — Power bloc modding: https://vic3.paradoxwikis.com/Power_bloc_modding

Victoria 3 Wiki — Effects: https://vic3.paradoxwikis.com/Effect

Victoria 3 Modding Digests — 1.13.10: https://github.com/Victoria-3-Modding-Co-op/Modding-Digests/tree/main/1.13.10