| ПРОЕКТНЫЙ МЕМОРАНДУМ # Cheat Menu Pro Паспорт проекта и дорожная карта | СОСТОЯНИЕ после beta15.4 ДАТА 19 августа 2026 ФОРМАТ живой roadmap |
| --- | --- |

|  | Текущий контрольный статус beta15.3.1.1 подтверждена успешным тестом в Victoria 3. beta15.4 прошла полный статический base-plus-overlay QA: PASS, 0 ошибок и 0 предупреждений. Перед следующей разработкой остаётся игровой runtime-чек страницы «Области». |
| --- | --- |

# Проект в одном абзаце

Cheat Menu Pro развивается как накопительный RU/EN overlay поверх зафиксированного Workshop-снимка 3717461054. Цель — сохранить широкую функциональность оригинального инструментария, но перевести её на явные цели, проверенные игровые эффекты, декларативные registry, детерминированную генерацию и единый доступный Workspace. Миграция выполняется поэтапно: старые панели остаются аварийным резервом, пока новая страница не пройдёт статический и игровой контроль.

# Снимок состояния

| Базовый мод | Cheat Menu Pro, Workshop ID 3717461054; локальный snapshot 529340(1).zip |
| --- | --- |
| Текущая сборка | v0.3 beta15.4 — Regions & Buildings in Workspace, RU/EN |
| Подтверждено в игре | beta15.3.1.1: единый launcher, Economy в Workspace, профили 90/100/115/130, исправленная страница «Интерфейс» |
| Статически подтверждено | beta15.4: Regions/Staffing в Workspace; 10 123 GUI→SGUI ссылок, 106 файлов, 0 ошибок/предупреждений |
| Следующий gate | Runtime-QA beta15.4; после PASS — миграция Population & Society 2.0 в Workspace |

## Что содержит этот документ

исходную точку, границы и принципы проекта;

хронологию выполненных этапов и текущую функциональную карту;

архитектуру, доказательства качества и известные ограничения;

ближайший 15.x-план, основной roadmap beta16–beta20 и Vanilla Rework;

улучшения после основного плана, release gates и конкретный следующий шаг.

# 1. Исходная точка и границы проекта

## 1.1. Что было взято за основу

Исходная база — Cheat Menu Pro для Victoria 3 от OhXier. Описание Workshop позиционирует мод как долгосрочный универсальный набор инструментов и группирует функции по страницам: быстрые изменения, экономика, персонажи и страны, военные функции, дипломатия, области и здания, группы интересов и специальные функции. Там же заявлены фон, скрытие интерфейса, горячие клавиши, debug-переключатели, очистка и управление отметками.

Сетевой источник: Steam Workshop — Cheat Menu Pro (3717461054)

|  | Важно о текущей странице Workshop На дату документа страница помечает объект как удалённый из сообщества и несовместимый. Поэтому проект не полагается на изменяемое сетевое состояние: разработка и QA привязаны к локальному проверенному snapshot с фиксированными хешами. |
| --- | --- |

## 1.2. Что именно строится

Накопительный overlay, который накладывается на конкретное поддерево оригинального мода, а не заменяет весь пакет вслепую.

Новый слой безопасных механик с явной целью, параметром, значением, операцией и видимым результатом.

Единая рабочая область вместо набора конкурирующих popup-окон и фиксированных tray-элементов.

Декларативный источник истины для повторяемых сущностей и генерация Jomini-кода из registry.

RU/EN локализация как часть layout-контракта: короткая видимая подпись, полное имя и объяснение в tooltip/help.

Двухконтурный контроль: автоматическая статическая проверка плюс обязательный тест внутри Victoria 3.

## 1.3. Инженерные принципы

| Принцип | Практическое правило |
| --- | --- |
| Явная цель | Операция не должна молча применяться к неочевидному scope; Target Core сообщает активный контекст. |
| Безопасность прежде охвата | Неподтверждённый публичный effect не подменяется догадкой. Ограничение документируется. |
| Риск виден до нажатия | Точные или разрушающие операции получают постоянное предупреждение, а не только tooltip. |
| Читаемость прежде плотности | Workspace использует 12 pt минимум, кнопки 44–56 px и отдельные reflow-профили. |
| Длинный текст — по запросу | Постоянный слой хранит действие и состояние; объяснение уходит в составную подсказку и закрепляемую справку. |
| Один источник истины | Повторяемые каталоги хранятся в JSON registry и детерминированно генерируют production-файлы. |
| Legacy удаляется последним | Старая панель сохраняется как fallback до приёмки новой реализации. |

## 1.4. UX/QA-ориентиры

Подход согласуется с опубликованными практиками самой Paradox: поднимать важную информацию выше в иерархии, улучшать позиционирование вложенных tooltip, показывать причины недоступности действий и разделять feature-тесты от milestone-тестов. Для сложной терминологии полезнее точное название и контекстная помощь, чем расплывчатое упрощение.

Paradox Dev Diary #74 — UX Improvements  •  Dev Diary #62 — QA on Victoria 3

Paradox Dev Diary #51 — Tutorial and contextual learning

# 2. Что уже сделано

История ниже объединяет функциональные beta-этапы и последующую переработку интерфейсного фундамента. Статус «готово» означает наличие в текущем накопительном overlay; игровой статус отдельно указан в разделе 5.

## 2.1. Функциональный фундамент

| Этап | Результат | Статус |
| --- | --- | --- |
| Ранняя база | Инструменты ресурсов и персонала, Target Bar, диагностика дипломатии/субъектов/флота/областей, технологически-aware Army Builder, простые армейские модификаторы и быстрые пресеты. | Готово |
| beta7 | Смешанный конструктор армии 25/50/75/100; распределение ролей; конструктор морпехов; исправление классификации T&R Modern Heavy/Light Tanks. | Готово |
| beta8–9 | Fleet Builder для 5 подтверждённых корпусов T&R; +1/+3/+5/+10; четыре быстрых пресета; Fleet Template Designer с 75 валидными конфигурациями и пятью профилями. | Готово |
| beta10 | Unified Target Controller: 11 режимов целей, постоянные группы стран A/B/C, раздельная очистка временных отметок. | Готово |
| beta11 | Registry + Codegen: providers, здания, ресурсы, 26 сухопутных юнитов, 5 кораблей и каталог операций; детерминированная генерация Fleet Builder. | Готово |
| beta12 | Regions & Buildings 2.0: ADD/SET/REMOVE зданий, ADD/SET/CLEAR ресурсов, четыре региональных пресета, Adaptive Staffing по occupancy. | Готово |
| beta13 | Economy 2.0: прямые денежные операции, долг/банкротство, 11 экономических параметров, 9 значений и 6 override-политик. | Готово |
| beta14 | Population & Society 2.0: население, профессии, благосостояние, общество; массовые операции и accessibility-pass. | Готово |
| beta15 | Politics & Characters 2.0: правительство, персонажи, IG, текущий закон, безопасный subset Power Bloc; Vanilla Rework Audit Seed. | Готово |

## 2.2. UI-фундамент и миграция в Workspace

| Этап | Результат | Статус |
| --- | --- | --- |
| beta15.1 | Accessibility rework по runtime-обратной связи 2560×1080: переразложена Economy, увеличены Politics/Army/Fleet/Population, усилен RU QA. | Готово |
| beta15.2 | Global Workspace Shell 1120×660: шапка, левое меню, прокручиваемый контент, фиксированный footer, Target Center и четыре профиля 90/100/115/130. | Готово |
| beta15.2.1 | Восстановлен обрезанный B4 SGUI: 5 387 строк вместо 4 364; возвращены 1 029 потерянных строк и сохранены две правки флота для 1.13. | Готово |
| beta15.3 | Economy 2.0 перенесена в Workspace: 12 scroll-layout, 46 endpoint’ов с паритетом четырёх профилей, фиксированный результат. | Готово |
| beta15.3.1 | Удалён старый target tray и отдельный Economy launcher; оставлена одна кнопка Workspace. Длинные описания вынесены в tooltip/help. | Готово |
| beta15.3.1.1 | Устранено переполнение страницы «Интерфейс»: короткая инструкция, кнопка i, четыре профильные справки, regression-gate. | Runtime PASS |
| beta15.4 | Regions & Buildings 2.0 и Staffing перенесены в Workspace; 56 зданий, 19 ресурсов, сокращённые picker-подписи с полным hover-именем. | Static PASS |

# 3. Текущая функциональная карта

В таблице разделено наличие механики и качество её текущего маршрута. Это важно: некоторые 2.0-модули уже функционально готовы, но ещё работают через отдельные legacy-layout, а не через единый Workspace.

| Домен | Функции | Текущий UI | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели | Target Center, 11 scope-режимов, A/B/C | В Workspace | Подтверждено в игре |
| Интерфейс | Профили 90/100/115/130, справка, fixed footer | В Workspace | Подтверждено в игре |
| Экономика | Money / Modifiers / Ownership, 46 endpoint’ов | В Workspace | Подтверждено в игре |
| Области | Здания, ресурсы, пресеты, Staffing | В Workspace beta15.4 | Static PASS; runtime ожидается |
| Население | Population & Society 2.0, 4 страницы | Отдельная 2.0-панель | Механика готова; миграция впереди |
| Политика | Politics & Characters 2.0, 5 страниц | Отдельная 2.0-панель | Механика готова; миграция впереди |
| Армия | Builder, controls, presets, mixed designer, Marines | Legacy/спецпанели | Работает; нужен общий shell и финальный аудит |
| Флот | Builder, task force, template designer | Legacy/спецпанели | Работает; attach армии к флоту вручную |
| Дипломатия | Диагностика и legacy-функции | Legacy | Нужен Diplomacy & Sovereignty Final |
| Технологии | Технологические gates и legacy-функции | Смешанный | Нужен Technology 2.0 |
| Спец./быстрые | Оригинальные широкие функции | Legacy | Нужен риск-аудит и новый маршрут |

## 3.1. Что изменилось для пользователя

В старом окне осталась одна стабильная кнопка «РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ» вместо сломанного фиксированного tray и отдельного Economy launcher.

Цель, результат последней операции и критические предупреждения остаются видимыми без наведения.

Длинные русские тексты больше не обязаны конкурировать с действиями: короткая подпись остаётся на экране, полный смысл доступен в составном tooltip и прокручиваемой help-карточке.

Каждый профиль 90/100/115/130 — отдельная сгенерированная reflow-компоновка, а не непроверенное динамическое масштабирование корневого дерева.

Прокрутка применяется к каталогу и справке, но не уносит основные действия и нижний результат за границы окна.

## 3.2. Что намеренно ещё не удалено

|  | Legacy остаётся страховкой, а не целевой архитектурой Старые панели Economy/Regions/Population/Politics и широкие исходные разделы сохраняются в файлах до завершения runtime-приёмки соответствующих новых маршрутов. Видимая точка входа может быть скрыта раньше, но физическое удаление выполняется только после parity-аудита. |
| --- | --- |

# 4. Архитектура проекта

Проект устроен как проверяемый конвейер, где контентные каталоги отделены от повторяемого Jomini-кода, а UI-миграции по возможности не меняют игровые эффекты.

| Слой | Назначение |
| --- | --- |
| 1. Зафиксированная база | Локальное поддерево 529340/3717461054: 194 файла, 59 260 589 байт, поддерживаемая версия из manifest — 1.13.*. |
| 2. Gameplay-слой | common/scripted_effects, scripted_triggers, scripted_guis, modifiers и script_values. Здесь находится исполняемая механика. |
| 3. Registry | 12 JSON-файлов: providers, buildings, resources, units, ships, operations и конфигурации 2.0/Workspace. |
| 4. Codegen | 10 инструментов генерации/валидации. Повторяемые SGUI/effects/GUI и справочные артефакты создаются детерминированно. |
| 5. Представление | gui/main/sakuya_main.gui + generated/*.gui.txt; Workspace с четырьмя профильными геометриями. |
| 6. Локализация и помощь | 32 RU/EN файла локализации; короткие подписи, полные tooltip, закрепляемые scroll-help карточки. |
| 7. QA и выпуск | Генераторные --check, base-plus-overlay cross-reference, accessibility, localization parity, runtime checklist, release SHA. |

## 4.1. Поток изменения

| Registry / дизайн | Определить сущность, безопасную семантику, scope и локализованные тексты. |
| --- | --- |
| Генерация | Создать повторяемые GUI/SGUI/effects и манифесты из одного источника. |
| Статический QA | Проверить детерминизм, скобки, ссылки, локализацию, parity и layout-инварианты. |
| Runtime-QA | Проверить рендер, клики, фактический эффект, тик, save/load и масштаб UI. |
| Release | Зафиксировать changelog, архив, SHA-256, ограничения и следующий gate. |

## 4.2. Базовые идентификаторы

| Workshop ID | 3717461054 |
| --- | --- |
| Исходный архив | 529340(1).zip |
| SHA-256 исходного архива | e224c417004058f7c7bb7a7a7488e128e560d1ac520c2fcd65437dc6b00246af |
| Canonical tree SHA-256 | 14e8cf28554629c535ded123cfa83824227b4e4d3659de343533eb056ead8792 |
| Текущий release SHA-256 | ca90ed684b5522e68cf0e66356c1c0c679731bfd05433d56dc9d0cdec49d1648 |

# 5. Текущее качество и доказательства

|  | beta15.4 — статический PASS Полный overlay проверен без ошибок и предупреждений. Gameplay-каталог common/ побайтно совпадает с принятой beta15.3.1.1; beta15.4 меняет маршрут и представление Regions/Staffing, а не игровую семантику. |
| --- | --- |

| Проверка | Значение | Результат |
| --- | --- | --- |
| GUI/common с проверкой скобок | 106 | Ошибок 0 |
| Уникальные GUI → ScriptedGui ссылки | 10 123 | Отсутствующих 0 |
| CMP ScriptedGui → effects | 337 | Отсутствующих 0 |
| Дубли cmp_* | 0 | PASS |
| Workspace-профили | 4 | 90 / 100 / 115 / 130 |
| Workspace minimum text | 12 pt | PASS |
| Economy endpoint parity | 46 | Все 4 профиля |
| Regions building endpoints | 56 | Все 4 профиля |
| Ресурсные варианты | 19 | PASS |
| Picker-подписи с полным tooltip | 524 | PASS |
| Workspace RU/EN keys | 133 / 133 | Пропусков 0 |
| Ошибки / предупреждения | 0 / 0 | PASS |

## 5.1. Матрица подтверждения

| Сборка | Контур | Статус | Охват |
| --- | --- | --- | --- |
| beta15.3.1.1 | Static | PASS | Все генераторы, ссылки, локализация, интерфейсные gates |
| beta15.3.1.1 | Runtime | PASS пользователя | Страница «Интерфейс» и остальные Workspace-вкладки приняты |
| beta15.4 | Static | PASS | Regions/Staffing migration; common/ без изменений |
| beta15.4 | Runtime | Ожидается | Профили, scroll, picker, tooltip, help, эффекты, save/load |

## 5.2. Почему статический PASS не равен игровому PASS

Jomini-layout может формально проходить ширины/шрифты, но фактически выглядеть иначе при игровом UI Scale и рендере локализованного шрифта.

Cross-reference подтверждает наличие endpoint, но не всегда доказывает фактический scope и состояние после игрового тика.

Операции, затрагивающие сущности с внутренним состоянием, проверяются сразу, после суток и после save/load.

Feature-QA проверяет отдельную миграцию; milestone-QA позже проверит взаимодействие всех страниц и legacy-функций как единого продукта.

# 6. Ближайший план: завершить Workspace

Это короткий 15.x-контур перед возвратом к новым механикам. Нумерация beta15.5–15.8 — рабочее предложение: при runtime-дефекте сначала выпускается точечный hotfix, а номер следующего этапа сдвигается без изменения содержания roadmap.

## Gate 0 — принять beta15.4 в игре

- Открыть «Области» во всех профилях 90/100/115/130 и проверить две поверхности: «Операции» и «Персонал».

- Прокрутить 56 зданий и 19 ресурсов; проверить полные hover-названия длинных элементов.

- Проверить ADD/SET/REMOVE, видимое предупреждение SET, все четыре шаблона, шесть резервов и пять occupancy-порогов.

- Проверить пять help-карточек, fixed footer, закрытие/повторное открытие, а затем save/load.

| Этап | Цель | Состав | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- |
| beta15.5 | Population в Workspace | Перенести Population / Professions / Welfare / Society; сохранить текущие effects; дать каждой странице короткий summary, help и четыре reflow-профиля. | Runtime parity массовых операций, scroll 130%, результат и save/load |
| beta15.6 | Politics в Workspace | Перенести Government / Characters / IG / Laws / Power Bloc; возраст оставить read-only, Power Bloc — cohesion-only до аудита. | Все country/character/IG targets, опасные действия, tooltip и result footer |
| beta15.7 | Army & Fleet в Workspace | Объединить Builder, controls, presets, mixed templates, Fleet Builder/Designer и amphibious workflow в общей навигации. | Technology gates, состав formation/fleet после тика и save/load; ручной attach явно обозначен |
| beta15.8 | Workspace convergence | Свести терминологию, entry points, hotkeys, help и состояние профиля; скрыть принятые legacy launchers; выполнить общий navigation/a11y pass. | Полный milestone smoke по всем страницам и обоим целевым разрешениям |

## 6.1. Общие требования для каждой миграции

Не менять gameplay endpoint без отдельной причины и отдельного runtime-набора.

Сначала переносить структуру и маршрут, затем улучшать механику — так проще локализовать регрессию.

Сохранять активную цель, выбранный объект, опасное предупреждение и результат видимыми без tooltip.

Генерировать 90/100/115/130 из одной конфигурации и требовать полного endpoint parity.

Для длинных каталогов использовать scroll + short label + полное локализованное hover-имя.

Legacy fallback скрывать только после runtime PASS; удалять после milestone parity-аудита.

# 7. Основной roadmap после Workspace

После beta15.x проект возвращается к расширению и финализации доменов. Порядок взят из согласованного проектного направления; конкретный состав каждой версии уточняется discovery-аудитом перед кодированием.

| Версия | Направление | Цель | Критерий выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| beta16 | Diplomacy & Sovereignty Final | Дипломатические отношения, субъекты, передача/суверенитет, безопасные Power Bloc membership/principles/leverage только после подтверждения scope и persistence. | Чёткие цели; no silent no-op; негативные сценарии; save/load |
| beta17 | Army Final | Финальный аудит армейских операций, formation workflow, контролы и массовые цели; унификация с Target Core и Workspace. | Технологические gates; состав после тика; отсутствие недокументированных подстановок |
| beta18 | Navy Final | Финализировать Fleet Builder/Designer, transfer и десантный workflow; явно отделить автоматизируемое от ручного игрового шага. | Флот до/после тика и save/load; передача обеим сторонам; совместимость 1.13 baseline |
| beta19 | Technology 2.0 | Новый технологический/культурный контроллер, безопасные операции, provider-aware каталоги и точная терминология. | Проверка prerequisites, provider detection, RU/EN parity, отсутствие обхода прогресса без явного режима |
| beta20 | Special & Quick Functions | Собрать высокочастотные и специальные действия в профессиональную структуру: быстрые операции, expert-раздел, очистка, diagnostics. | Risk tiers, подтверждение опасных действий, быстрый smoke по каждому endpoint |
| После beta20 | Vanilla CMP Rework | Системно разобрать все исходные функции по цепочке label → tooltip → SGUI → effect/modifier → scope → persistence → результат. | Каждая legacy-функция: сохранить, исправить, заменить или удалить с доказательством |

## 7.1. Правило discovery перед каждой функциональной beta

- Снять инвентаризацию legacy-кнопок и фактических endpoint, а не ориентироваться только на подпись.

- Проверить публичный scripting surface и исходники поддерживаемых provider-модов.

- Определить scope, негативные условия, persistence и ожидаемое состояние после тика/save-load.

- Разделить безопасный основной путь, expert-путь и неподтверждённые функции.

- Зафиксировать механический контракт в registry/документации до генерации UI.

|  | Критерий перехода к следующему домену Предыдущий этап должен иметь 0 статических ошибок/предупреждений, runtime PASS по ключевым сценариям и зафиксированный список известных ограничений. Если найден layout-дефект, выпускается узкий hotfix без смешивания с новой механикой. |
| --- | --- |

# 8. Что улучшать после основного плана

Ниже — backlog развития уже зрелого продукта. Эти задачи не должны блокировать beta15.x–beta20, но их стоит проектировать так, чтобы текущие решения не закрывали путь к ним.

| Приоритет | Улучшение | Область | Польза | Сложность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Поиск, фильтры, избранное | Большие каталоги зданий, юнитов, стран и действий | Снижает время поиска и потребность в плотных списках | Средняя |
| P1 | Унифицированное подтверждение риска | SET/recreate, удаление, банкротство, массовые операции | Единый review-screen с целью, действием и последствиями | Средняя |
| P1 | Сессия → сохранённый UX-профиль | Сейчас профиль действует в текущей сессии | Меньше повторной настройки; проверить безопасное хранение | Низкая/средняя |
| P1 | Структурированный bug report | Версия, разрешение, UI Scale, target, действие, тик, save/load, screenshot | Быстрее воспроизводить runtime-дефекты | Низкая |
| P2 | Schema validation registry | Типы, обязательные поля, уникальность ID, localization contract | Ошибки ловятся до генерации Jomini | Средняя |
| P2 | Release automation | Codegen checks, overlay QA, SHA, changelog, упаковка | Воспроизводимый релиз без ручных пропусков | Средняя |
| P2 | Compatibility adapters | Victoria updates, CMF, Tech & Res, альтернативные providers | Изоляция version drift и понятная диагностика | Высокая |
| P2 | Performance profiling | Большие generated GUI, IsShown/trigger chains, время открытия | Не дать Workspace деградировать при росте каталога | Средняя |
| P3 | On-demand onboarding | Короткие «Как» / «Почему» и контекстные справки | Сохраняет простой экран для эксперта и обучает новичка | Средняя |
| P3 | Расширяемый provider API | Подключение новых модов через декларативный contract | Экосистема без копирования ядра | Высокая |
| P3 | Визуальная полировка | Темы, иконки, состояния, цветовые профили | Цельный профессиональный интерфейс после стабилизации | Средняя |

## 8.1. Рекомендуемый порядок постплановых работ

- Сначала observability и воспроизводимость: bug-report template, schema validation, release automation.

- Затем UX-ускорители: поиск, фильтры, избранное, риск-подтверждение и сохранение профиля.

- После стабилизации — compatibility adapters и performance profiling на реальных наборах модов.

- В последнюю очередь — расширяемый provider API, onboarding и визуальная полировка.

# 9. Известные ограничения и риски

| Уровень | Риск | Последствие | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий | Неполный публичный scripting surface | Нельзя безопасно угадывать SET возраста, attach армии к флоту и другие неподтверждённые effects. | Оставлять read-only/manual step; расширять только после доказательства. |
| Высокий | Destructive building SET | remove_building → create_building даёт точный уровень, но может сбросить PM, ownership, cash reserves и другое runtime-состояние. | Постоянное предупреждение; отдельный runtime/save-load тест; предпочтение ADD. |
| Высокий | Legacy semantics | Подпись старой кнопки может не соответствовать effect; известен mismatch «Tax Income» → government dividends efficiency. | Аудит label→effect до переноса; не копировать UI вслепую. |
| Средний | Version/provider drift | Обновления Victoria, CMF или Tech & Res могут изменить IDs, prerequisites и scopes. | Версионированные adapters, detection, compatibility matrix. |
| Средний | Runtime layout | Статический validator не видит фактический рендер кириллицы, UI Scale и вложенные tooltip. | Screenshot/runtime matrix 2560×1080 + 3440×1440, четыре профиля. |
| Средний | Рост generated GUI | Четыре reflow-профиля и большие каталоги увеличивают размер и потенциальную стоимость UI. | Детерминизм, profiling, lazy/sectioned content где возможно. |
| Низкий | Workshop availability | Исходная страница может быть удалена/несовместима или обновиться независимо. | Работать от локального snapshot и фиксировать SHA/tree manifest. |

## 9.1. Уже зафиксированные ограничения

Biological age в Politics 2.0 остаётся read-only: безопасный direct SET-age не подтверждён.

Power Bloc в безопасном новом слое пока ограничен cohesion; membership/principles/leverage ждут отдельного аудита.

Автоматическое прикрепление созданной marine formation к флоту не выполняется: последний шаг делается штатным UI.

Adaptive Staffing использует точный occupancy как gate, но распределяет профессии по registry profile, а не выдумывает точный vacancy-vector активных PM.

Точная операция SET здания является recreate; она не эквивалентна безопасному изменению уровня существующего объекта.

# 10. Definition of Done и release gates

Версия считается готовой не по факту появления кнопки, а после прохождения контрактов ниже.

| Gate | Условие |
| --- | --- |
| Контракт механики | Endpoint существует; scope и условия явны; ожидаемый результат описан; неподтверждённые effects не используются. |
| Контракт UI | Четыре профиля; минимум 12 pt в Workspace; основные действия ≥44 px; fixed result; нет потери критического текста. |
| Контракт текста | RU/EN parity; короткий label; полное имя/объяснение в tooltip/help; единая терминология. |
| Контракт генерации | Все генераторы проходят --check; повторный запуск не создаёт diff; registry остаётся источником истины. |
| Контракт ссылок | 0 отсутствующих GUI→SGUI и SGUI→effect; 0 duplicate cmp_*; баланс скобок PASS. |
| Контракт регрессии | UI-only релиз не меняет common/ либо изменение перечислено и покрыто отдельным тестом. |
| Контракт runtime | Целевое разрешение, все профили, click path, tick, save/load, негативные условия и fallback. |
| Контракт выпуска | Changelog, известные ограничения, QA summary, архив и SHA-256 зафиксированы. |

## 10.1. Runtime-матрица по умолчанию

| Измерение | Набор | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Разрешение | 2560×1080 | Основной design target |
| Ultrawide | 3440×1440 | Вторичный обязательный smoke |
| Профили | 90 / 100 / 115 / 130 | Каждый профиль открыть и прокрутить |
| Временная шкала | Сразу / +1 день / save-load | Отслеживать delayed effects и persistence |
| Цели | Игрок / отмеченное / группы / области / сущности | Положительный и отрицательный сценарий |
| Доказательства | Скриншот + короткий результат | Версия, профиль, действие и наблюдаемое состояние |

# 11. Следующий шаг

|  | Рекомендация Не начинать beta15.5 до короткого runtime-QA beta15.4. Если тест проходит — следующий рабочий пакет: Population & Society 2.0 в Workspace. Если находится дефект — отдельный beta15.4.1 hotfix только для него. |
| --- | --- |

## 11.1. Если beta15.4 проходит

- Зафиксировать runtime PASS и скриншоты четырёх профилей страницы «Области».

- Снять inventory Population 2.0: четыре страницы, все endpoint, target modes, help-темы и длинные RU labels.

- Спроектировать registry/ui_shell extension без изменения common/.

- Сгенерировать четыре profile-layout, локализацию, tooltip/help и статические parity-gates.

- Выполнить полный base-plus-overlay QA и подготовить runtime checklist beta15.5.

## 11.2. Если beta15.4 не проходит

- Классифицировать дефект: layout, локализация, routing, endpoint или runtime-semantics.

- Не смешивать исправление с Population migration.

- Для UI-дефекта сохранить common/ побайтно неизменным и добавить regression-gate.

- Для механического дефекта создать отдельный тест на tick/save-load и явно обновить known limitations.

## 11.3. Решение, которое стоит принять перед beta15.5

| Масштаб этапа | Только UI-route Population 2.0; без новых эффектов и без Vanilla Rework. |
| --- | --- |
| Fallback | Старая Population 2.0 панель сохраняется в файлах до runtime PASS. |
| Длинный текст | Сразу проектируется по схеме short label → tooltip → pinned scroll-help. |
| Версия | beta15.5 как базовый номер; beta15.4.1 резервируется для исправления найденного runtime-дефекта. |

# 12. Источники и проектные артефакты

## 12.1. Локальные источники истины

| Артефакт | Роль |
| --- | --- |
| 529340(1).zip | Исходный архив коллекции; используется только поддерево 529340/3717461054. |
| baseline_manifest.json | Хеши, размеры, список исключённых Workshop-папок, восстановленный B4 baseline. |
| integration_manifest.json | Накопительный функциональный состав beta7–beta15.4 и количественные контракты. |
| README_RU.md | История релизов и пользовательские ограничения. |
| docs/*_RU.md | Технические схемы Economy/Regions/Population/Politics/Workspace, accessibility и Vanilla Rework audit. |
| QA_REPORT.json | Машиночитаемый текущий результат полного статического QA. |
| docs/QA_SUMMARY_*.md | Человеко-читаемые отчёты beta15.2.1–beta15.4 и runtime checklist. |
| registry/*.json | Декларативный контент и конфигурация генераторов. |
| tools/*.py | Детерминированная генерация и проверки релиза/UI. |

## 12.2. Внешние источники

Steam Workshop — Cheat Menu Pro — Оригинальное позиционирование и структура модулей.

Paradox Dev Diary #74 — UX Improvements — Информационная иерархия, contextual information, tooltip navigation.

Paradox Dev Diary #62 — QA on Victoria 3 — Feature/milestone QA и важность понятного UI.

Paradox Dev Diary #51 — Tutorial — Точная терминология и on-demand help.

|  | Версионная оговорка Документ описывает состояние проекта на 19.08.2026 и baseline Victoria 3 1.13.* из локального manifest. Перед переносом на другую версию игры требуется новый compatibility audit; сетевые страницы и внешние моды могут измениться независимо. |
| --- | --- |

## 12.3. Краткий итог

Проект уже вышел из стадии набора разрозненных cheat-функций: механика организована вокруг Target Core, повторяемые части переведены в registry/codegen, а пользовательский слой последовательно собирается в единый Workspace. Ближайшая задача — подтвердить beta15.4 в игре и завершить миграцию Population, Politics и Military. После этого основной план beta16–beta20 можно реализовывать на устойчивом UI/QA-фундаменте, а Vanilla Rework — проводить как доказательный аудит, а не массовое копирование legacy-кода.